## Slide 1: Fornebubanen
Kommunestyreseminar Fornebu 9.2.2018

## Slide 2: Kart fra 1919 bussen er fra ca 1930
Det har tatt tid å realisere banen
I mellomtiden har bussen gjort jobben
Busslinje 31 er Norges mest brukte.
Notes: 1919: Første kjente forslag om bane til Fornebu, som avgrening fra Lilleakerbanen ved Lilleaker (Kristiania og Aker sporveiskomites forslag til forstadsbanenet)
15. oktober 1921: Ingeniør M. O. Schøyens Bilcentraler startet bussrute Kristiania – Snarøen. Denne kjøres fortsatt (linje 31)
1939: Fornebu flyplass åpnet
På 1990-tallet ble det vurdert å legge den nye dobbeltsporet til Jernbanen via Fornebu, med stasjon der. Ideen ble forkastet
1998:Fornebu flyplass nedlagt
29. april 2003:Fylkestinget i Akershus vedtok å bygge automatbane Fornebu – Lysaker
10. mai 2007: Fylkestinget i Akershus vedtok at det ikke skal bygges automatbane Fornebu – Lysaker, men i stedet en bybane med tilknytning til Oslos banenett
Mai 2008: Ruter fikk i oppdrag å utrede en løsning med tilknytning til eksisterende kollektivnett ved Skøyen
November 2009: Sluttrapport anbefaler bybane fra Fornebu via Lysaker tilknyttet Lilleaker-banen som hovedalternativ. En metro fra Fornebu tilknyttet Kolsåsbanen ved Ullernåsen og automatbane til Lysaker ble brukt som sammenligningsalternativer.
April 2011: Ruterrapport 2011:5 sammenlikner buss, automatbane, bybane, semimetro, superbuss og metro. Rapporten anbefaler metro via Lysaker-Skøyen til Majorstuen. Dette er riktignok det dyreste alternativet, men også det som har størst nytte og best nytte/kost
Juni 2011: Ruters styre anbefaler at det bygges en metro fra Fornebu via Lysaker, Vækerø og Skøyen til Majorstuen. Dette har senere fått tilslutning fra Oslo og Akershus

## Slide 3: Formål
En kollektivløsning til Fornebu skal:
• Legge til rette for å redusere belastningen på overflatenettet
• Gi kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst
• Legge til rette for byutvikling langs traseen
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har en samarbeidsavtale som regulerer de to partenes samarbeid, styring og kontroll med arbeidet tilknyttet Fornebubanen.
Fornebubanen skal gi bedre kollektivbetjening til et sentrumsnært område som skal bygges ut med boliger og næringsarealer.

## Slide 4: Fornebubanen
Trasè
  Ca. 8 km banetrase til sammen, varierende dybde, men på ca 20 meters dyp
  6 nye stasjoner – hvorav 2 i Oslo Vækerø og Skøyen, – på Lysaker, Arena/Fornebuporten, Flytårnet og ved Fornebu senter/sør
  Tilpasning til nytt signal og sikringsanlegg for T-banen i Oslo (CBTC)
  Driftsbase ved endestasjon (v/Koksa) med hensettingsspor, vaskehall, verkstedspor og hjuldreiingshall
Omfang

## Slide 5: Driftsbase ved endestasjonen

## Slide 6: Fornebubanen – Flytårnet stasjon

## Slide 7
Fornebubanen – Arena stasjon

## Slide 8: Fornebubanen – Lysaker stasjon – alt. 2

## Slide 9: Hva som ikke er med i Fornebubanen
Majorstuen
Ny to-etasjes stasjon
Volvatsvingen
Ny forbindelse fra Fornebubanen til T-baneringen
Nye vogner
KVU – økt vognkapasitet går i regi av Ruter
Majorstulokk
Lokk over sporområdet for videre utbygging
Friluftsøy
Ny friluftsøy i Oslofjorden
CBTC prosjektet
Foregår parallelt i Sporveien

## Slide 10: Planfremdrift
Investeringsprosessen i Oslo kommune
Q2
2018
Q4
2018
Q4
2019
Q4
2024

## Slide 11: Anleggsperioden
- Som på Åsland for Follobanen?